|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En base a la carta Gantt no se a podido cumplir con las actividades en los tiempos definidos, a causa de dificultades en coordinar espacio de trabajo con el cliente, para ello se pensó en hacer un plan B paralelo, el cual iniciará la semana del 28 de septiembre

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La forma de enfrentar las dificultades fue crear otras opciones de trabajo para que el desarrollo del proyecto no se vea afectado, primero fue una búsqueda para solucionar los problemas de los pre requisitos de la herramienta, pero ahora en un plan B que no dependa de los tiempos del cliente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que posterior a la Fase 1 me descuidé y me desorganice por lo que para mejorar mi trabajo será hacer seguimientos semanales para que no me vuelva a suceder, siento que podría haber hecho las cosas de otra manera sabiendo que había ganado tiempo entre las fases.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Se que ahora los pasos dependen directamente con el proyecto de cada uno, y la metodología escogida, por lo que se que cada trabajo será único en sus pasos de como proceder, de momento me he acercado directo al docente para poder ver como continuar, aunque se que la fase 2 corresponde directamente con el desarrollo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? si, pensando en el plan B debe redistribuir las actividades y los tiempos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? la fase 1 muy bien, la fase 2 he estado muy dejada con el proyecto, pero no hay excusas para el proyecto, debo concentrarme nuevamente y volver con la mente fria para no volver a atrasarme. Lo positivo fue encontrar un plan B para poder avanzar en el proyecto, lo cual me quitó gran parte de las preocupaciones que tenía